项目工作报告（25天周期）

项目名称：基于 LLM 多 Agent 协同的自动化代码审计系统
目标：完成一个具备实时反馈、多语言支持、AI驱动漏洞挖掘能力的代码审计平台原型，支持从上传到报告生成的端到端流程。

一、整体进展概览

表格

| 阶段 | 时间 | 主要成果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境与基建 | 第1–6天 | 仓库初始化、API契约定义、Docker基础镜像构建、前端框架搭建、大文件上传支持 |  |
| AI Agent 核心逻辑 | 第7–13天 | 静态分析Agent集成、LangChain多Agent编排、PoC生成与沙箱验证机制 |  |
| 实时反馈与联调 | 第14–20天 | WebSocket消息总线、xterm.js终端流渲染、全链路集成测试（DVWA验证） |  |
| UI优化与交付 | 第21–25天 | 赛博朋克UI增强、Markdown/PDF报告引擎、开源文档与演示录制 |  |

二、关键里程碑达成情况

- 第6天：完成基础沙箱环境 + 前端拖拽上传功能，支持500MB源码包分片上传与解压。

- 第13天：实现三阶段Agent协同（Recon → Audit → Review），可自动识别技术栈并生成初步漏洞列表。

- 第20天：成功通过 DVWA 测试用例，完整走通“上传 → 分析 → 实时反馈 → 漏洞验证”流程。

- 第25天：完成 MIT 开源发布准备，包含 README、LICENSE、docker-compose 部署脚本及功能演示 GIF。

三、风险管理与应对

- 风险1：LLM API 调用延迟影响实时性
应对：引入异步队列（Redis）+ 分块流式输出，确保 WebSocket 不阻塞。

- 风险2：多语言环境兼容性问题
应对：Docker 镜像按语言动态扩展（如 Java/PHP/Python），由 ReconAgent 决定挂载策略。

- 风险3：前端性能瓶颈（大日志渲染）
应对：xterm.js 启用虚拟滚动 + 日志采样降频，保障流畅体验。

三丶

步骤 1：文件上传与预处理

- 前端：

  - 用户拖拽 ZIP 文件 → 调用 POST /upload

  - 支持分片上传（>100MB 自动切片）

- 后端（backend/main.py）：

python

@app.post("/upload")async def upload_code(file: UploadFile):    task_id = generate_task_id()    save_path = f"./data/uploads/{task_id}/{file.filename}"    await save_file_chunks(file, save_path)  # 流式保存    extract_zip(save_path, f"./data/uploads/{task_id}/code")    return {"task_id": task_id}

- 产出：解压后的源码目录 /data/uploads/{task_id}/code

步骤 2：启动 WebSocket 审计会话

- 前端：

  - 获取 task_id 后，立即连接 ws://.../audit/{task_id}

- 后端（backend/api/websocket.py）：

  - 创建 ConnectionManager 实例

  - 启动异步审计任务协程：audit_task(task_id, websocket)

步骤 3：动态创建 Docker 沙箱

- 调用：backend/sandbox.py → create_sandbox(task_id)

- 操作：

python

container = docker_client.containers.run(    "cyber-audit-base",    volumes={f"./data/uploads/{task_id}/code": {"bind": "/sandbox/code", "mode": "ro"}},    detach=True,    auto_remove=True,    name=f"audit-{task_id}")

- 目的：隔离执行环境，防止恶意代码危害主机

步骤 4：ReconAgent —— 项目指纹识别

- 模块：backend/agents.py → ReconAgent

- 行为：

  - 扫描 /sandbox/code 目录

  - 检查关键文件：requirements.txt, pom.xml, package.json, composer.json

- 输出示例：

json

{  "language": "Python",  "framework": "Django",  "dependencies": ["django==4.2", "psycopg2"]}

- 推送消息（WebSocket）：

json

{"type": "status_update", "data": "检测到 Python + Django 项目"}

步骤 5：静态分析（SAST）初筛

- 调用：execute_in_sandbox(container, "bandit -r /sandbox/code")

- 工具选择（根据语言）：

  - Python → bandit

  - Java → pmd

  - PHP → phpcs --standard=Security

- 结果解析 → 转为结构化 JSON 列表

步骤 6：AuditAgent —— LLM 深度分析

- 输入：

  - 代码片段（按路由/控制器分块读取）

  - SAST 工具输出

- Prompt 示例（来自 llm_prompt.py）：

“你是一名资深安全专家。请结合以下静态扫描结果 {tool_output}，分析代码片段 {code_snippet} 是否存在真实漏洞，排除误报，并给出 CVSS v3.1 评分。”

- LLM 调用（LangChain）：

python

response = llm.invoke(prompt.format(code_snippet=code, tool_output=sast_result))vuln = parse_llm_output(response)  # 转为标准漏洞对象

- 实时反馈：

json

{"type": "vuln_found", "level": "high", "file": "views.py", "line": 45}

步骤 7：ReviewAgent —— 误报过滤与 PoC 生成

- 任务：

  - 对 AuditAgent 结果进行二次验证

  - 若判定为真漏洞 → 调用 LLM 生成验证脚本（PoC）

python

poc_script = llm.invoke(f"为以下 SQL 注入点生成 Python 验证脚本：{vuln}")

- 执行 PoC：

python

output = execute_in_sandbox(container, f"python -c '{poc_script}'")if "vulnerable" in output:    vuln["verified"] = True

步骤 8：生成结构化中间报告

- 格式（JSON）：

json

{  "task_id": "abc123",  "vulnerabilities": [    {      "type": "SQL Injection",      "file": "app/views.py",      "line": 45,      "severity": "high",      "description": "...",      "fix_suggestion": "...",      "cvss_score": 9.8,      "verified": true    }  ]}

- 存储：./data/reports/{task_id}.json

步骤 9：渲染最终审计报告

- 调用：backend/report.py → generate_markdown(vulns)

- Markdown 示例：

markdown

## 🔥 高危漏洞：SQL 注入**位置**：`app/views.py#L45`

**CVSS**：9.8 (Critical)

**修复建议**：使用参数化查询，避免字符串拼接。

- 可选：调用 weasyprint 生成 PDF → 存至 ./data/reports/{task_id}.pdf

步骤 10：前端展示与交付

- WebSocket 接收：

  - 日志流 → xterm.js 渲染为绿色字符（黑客风格）

  - 漏洞事件 → 更新仪表盘计数器（高/中/低）

- 审计结束：

  - 显示“✅ 审计完成”动画

  - 提供 下载 Markdown/PDF 报告 按钮

步骤 11：资源清理

- 自动销毁容器（因 auto_remove=True）

- 可选：24 小时后清理 ./data/uploads/{task_id}（通过 cron 或 TTL）

🔄 数据流总结

text

用户上传 ZIP   → 解压 → 挂载到 Docker 沙箱

→ ReconAgent 识别技术栈

→ SAST 工具初筛

→ AuditAgent（LLM）深度分析

→ ReviewAgent 生成 PoC 并验证

→ 生成 JSON 中间报告

→ 转为 Markdown/PDF

→ WebSocket 实时推送日志/漏洞

→ 前端渲染终端流 + 仪表盘

→ 用户下载报告